פיברטק תשתיות

מערכת ניהול ושליטה תפעולית

הצעה להנהלה — מרץ 2026

מסמך זה מפרט את הרעיון, הארכיטקטורה, דמו המערכת ועלויות הפיתוח

| 10 שלבי תהליך מכוסים במלואם | 8 משתמשים גישה מותאמת לכל תפקיד | ₪719 / חודש עלות תשתית שוטפת |
| --- | --- | --- |

1. הבעיה שאנחנו פותרים

פיברטק מנהלת תהליך מכירה ותפעול מורכב הכולל 10 שלבים — משלב הפגישה עם היזם ועד לפרסום סיכום פרויקט שיווקי. היום, חלק גדול מהניהול מתבצע ב-SAP שאינו מספק את הרזולוציה הנדרשת, ובכלים מפוזרים כמו אקסל ווואטסאפ.

הבעיות המרכזיות כיום

| בעיה | השפעה על העסק |
| --- | --- |
| ניהול מחירים ידני — אומדן, מחיר קבלן, מחיר ריאלי | סיכון לחוסר עקביות ולחשיפה מול לקוחות |
| אין השוואה אוטומטית בין הצעת מחיר לפרפורמה של אמיבלו | טעויות בכמויות ומפרטים עלולות לעלות ביוקר |
| מסמכים, שרטוטים וחתימות מנוהלים בנפרד | אובדן זמן, קשה לאתר מה חסר |
| שירות שדה עובד עם ניירות וצ׳קליסטים ידניים | תיעוד לקוי, קשה לעקוב אחרי תקלות |
| ניתוח נתונים מפוזר — אין מקום אחד לכל המידע | ייעול נתונים להנהלה |

2. הפתרון — מה אנחנו בונים

מערכת ניהול ייעודית לפיברטק שמלווה כל פרויקט בכל אחד מ-10 השלבים, מוודאת שהכל תקין, ומאפשרת לכל חבר צוות לראות בדיוק מה הסטטוס ומה נדרש ממנו.

העיקרון המרכזי: המערכת לא רק שומרת מידע — היא מתריעה כשמשהו חסר, משווה בין נתונים אוטומטית, ומייצרת מסמכים בלחיצת כפתור.

4 מודולים — לפי שלבי התהליך

מודול 1 — ניהול לקוחות וקדם-מכרז ¦ שלבים א׳–ב׳

- קשרים משולשים: יזם × מתכנן × קבלן — תיקייה מלאה לכל גורם

- מאגר מחירים חכם: אומדן מנופח (40%) מול מחיר ריאלי, היסטוריה לכל לקוח

- מחולל מסמכים טכניים ותנאי סף למכרז — בלחיצת כפתור

- צינור שיווקי: 10–15 לידים במקביל עם סטטוס ברור

מודול 2 — רכש ומול-ספק ¦ שלבים ג׳–ד׳

- בדיקה כפולה אוטומטית: השוואה בין הצעת מחיר לפרפורמה של אמיבלו

- התראת מחיר חכמה: המערכת מתריעה כאשר אותו לקוח קיבל הצעה למוצר דומה בסכום שונה בעבר

- ניהול המכלה: משקלים, נפחים, דגשי פריקה בטוחה בישראל

- רמזור חתימות: מקדמה / מפרט / פרפורמה — בירוק או אדום

- ניהול ישיבה פנימית דיגיטלית: הנדסה + ייבוא + שדה + משרד

מודול 3 — לוגיסטיקה ושירות שדה ¦ שלבים ה׳–ז׳

- רשימת אריזה דיגיטלית לכל מכולה + ניתוב: ישירות לאתר או למפעל

- אפליקציית מובייל לשירות שדה: צ׳קליסטים, תמונות, חתימות — ללא ניירות

- תיעוד חריגות ותקלות עם תמונה ומיקום גיאוגרפי

- מעקב מכולות ואוניות — מהמפעל בחו׳ל עד האתר בישראל

מודול 4 — סיכום, אחריות ושיווק ¦ שלבים ח׳–י׳

- מחולל דוח גמר אוטומטי בפורמט מסמך: נתוני שטח + תמונות + בדיקות אטימות

- תעודת אחריות מעוצבת — נוצרת אוטומטית עם סיום הפרויקט

- מנוע סיכום פרויקט: שואב נתונים, תמונות ומספרים מהפרויקט

- לוח בקרה מנהלי להנהלה — מדדי ביצוע בזמן אמת

3. דמו המערכת

דמו אינטראקטיבי של המערכת נבנה וניתן לצפייה. להלן תיאור המסכים הראשיים:

לוח הבקרה הראשי — מבט נתנאל בבוקר

| 4 נורות בקרה | פרויקטים פעילים ¦ מכולות בדרך ¦ הצעות מחיר פתוחות ¦ פרויקטים שהושלמו |
| --- | --- |
| טבלת פרויקטים | 3 פרויקטים פעילים עם שלב נוכחי, אחוז התקדמות, אחראי ורמת דחיפות |
| צינור שיווק | 10–15 לידים פעילים מחולקים לפי שלב: הכרות / מסמכים / מכרז / מו״מ |
| התראות דחופות | שיקים ממתינים ¦ מכולות שמגיעות ¦ חתימות חסרות ¦ דוחות לאישור |
| סטטוס צוות | מי פעיל, איפה, ועל איזה פרויקט — בזמן אמת |

מסך פרויקט — ציר זמן 10 שלבים

בלחיצה על פרויקט נפתח מסך ייעודי המציג:

- ציר זמן ויזואלי של כל 10 השלבים — ירוק = הושלם, כחול מהבהב = פעיל, אפור = עתידי

- פרטי הפרויקט: קבלן, ערך הזמנה, ספק, אחראי שדה

- מסמכים רלוונטיים בכל שלב + סטטוס חתימות

- לוג אירועים ותקלות

אפליקציית שטח — זמיר והלל

עיקרון מרכזי: אנשי שטח אינם אנשי טכנולוגיה. האפליקציה מעוצבת לפשטות מקסימלית — כפתורים גדולים, מינימום הקלדה, מקסימום צילום.

| מה זמיר רואה בפתיחה | מה הוא עושה בלחיצה |
| --- | --- |
| הפרויקט שלו — שם האתר | לוחץ 'התחל עבודת יום' |
| צ׳קליסט מוכן לפריקה / פיילוט / ביצוע | מסמן V על כל סעיף |
| כפתור 'צלם' בכל שלב | תמונה עולה אוטומטית לתיק הפרויקט |
| 'תקלה?' — כפתור אדום בולט | מצלם + מוסיף תיאור קצר — נשמר עם מיקום גיאוגרפי |
| 'סיום יום' — חתימת קבלן | הקבלן חותם על המסך, תיעוד אוטומטי |

4. גישת הצוות — מי רואה מה

| שם | תפקיד | גישה עיקרית במערכת |
| --- | --- | --- |
| נתנאל | מנהל + שיווק | הכל — תמונת מצב כוללת, צינור שיווק, התראות |
| אשר | בעלים | לוח בקרה מנהלי, רווחיות, סטטוס פרויקטים |
| הלל | הנדסה + שדה | פרטים טכניים, שרטוטים, אישור דוחות שדה |
| זמיר | שירות שדה | אפליקציית מובייל — צ׳קליסטים, תמונות, חתימות |
| ניצן | משרד + תפ״י | הזמנות, מסמכים, תיאומים, רמזור חתימות |
| נורית | יבוא | מכולות, אוניות, מסמכי נמל, רשימת אריזה |
| יגאל | כספים | תשלומים, שיקים, חשבוניות, התראות פתיחה |
| עאמר | ייצור מפעל | הזמנות ייצור אביזרים, סטטוס ייצור מפעל |

5. עלויות — פיתוח ותפעול שוטף

5.1 תשתית טכנולוגית — עלות שוטפת חודשית

| שירות | שימוש | $/חודש | ₪/חודש |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase Pro | מסד נתונים — זיכרון המערכת | $25 | ₪93 |
| Make.com Core | אוטומציות וחיבורים בין מודולים | $10.59 | ₪39 |
| DocuSign (תשלום שנתי) | חתימות דיגיטליות על חוזים ומפרטים | $10 | ₪37 |
| Microsoft 365 | שרטוטים, מייל, תיאומים — כבר קיים בחברה | — | קיים |
| Vercel (אחסון) | אחסון האפליקציה בענן | $0 | חינמי |
| קלוד מקס 5x (פיתוח) | כלי בינה מלאכותית לפיתוח שוטף | ~$149 | ₪550 |
| סה״כ חודשי |  | ~$195 | ₪719 |

* המחירים של הספקים החיצוניים (Supabase, Make.com, DocuSign) עשויים להשתנות מעת לעת. מדובר בסכומים קטנים וזניחים ביחס לערך הכולל של המערכת.

** לא כולל וואטסאפ ביזנס — יתווסף בשלב מאוחר יותר לפי צורך

5.2 עלות פיתוח — בנייה ראשונית

| שלב פיתוח | משך זמן | עלות קלוד | חלופה: מפתח |
| --- | --- | --- | --- |
| שלב 1 — יסודות: מסד נתונים + כניסות + מבנה פרויקטים | שבוע–שבועיים | ₪73 | ₪15,000+ |
| שלב 2 — ניהול לקוחות ורכש: מחירים, מסמכים, בדיקה כפולה | שבועיים–שלושה | ₪73 | ₪35,000+ |
| שלב 3 — לוגיסטיקה ואפליקציית שדה למובייל | שבועיים | ₪73 | ₪50,000+ |
| שלב 4 — דוחות, מדדי ביצוע וסיכום פרויקט שיווקי | שבוע–שבועיים | ₪73 | ₪25,000+ |
| סה״כ פיתוח (8–10 שבועות) | ~10 שבועות | ~₪300 | ₪125,000–₪200,000 |

5.3 אפליקציית שירות שדה — פירוט

האפליקציה לשטח (זמיר, הלל) מיועדת לאנשים שאינם טכניים. העיצוב יהיה: כפתורים גדולים, הנחיות בעברית ברורה, ללא תפריטים מסובכים.

- עובדת על אייפון ואנדרואיד — ברירת מחדל: גישה דרך הדפדפן, ללא הורדה מהחנות

- אפשרות חנות: פרסום כאפליקציה רשמית בחנות אפל ובגוגל פליי — ראה עלות בטבלה למטה

- צ׳קליסטים מותאמים לכל שלב: פריקה / פיילוט / הדרכה / ביצוע / בדיקות אטימות

- צילום ישיר מהאפליקציה — תמונה עולה אוטומטית לתיק הפרויקט

- חתימת קבלן על המסך — שמורה כמסמך בתיק

- תיעוד תקלה: 3 שדות בלבד — מה קרה / תמונה / מיקום

- עבודה גם ללא אינטרנט — מסתנכרנת כשחוזרים לכיסוי

| אפשרות | יתרונות | עלות נוספת |
| --- | --- | --- |
| דפדפן בלבד (ברירת מחדל) | פשוט, ללא תחזוקה, עדכונים אוטומטיים | אפס |
| אפליקציה בחנות אפל + גוגל | אייקון על המסך, חוויה מקצועית יותר, עבודה טובה יותר אופליין | ₪8,000–₪15,000 |

עלות בנייה (דפדפן): כלולה בשלב 3. עלות חנות אפליקציות: ₪8,000–₪15,000 חד פעמי.

6. תוכנית עבודה

| שלב | מה בונים | מי מעורב | זמן |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | יסודות: בסיס נתונים + כניסות + מבנה פרויקטים + צינור שיווקי | נתנאל + קלוד | שבוע–שבועיים |
| 2 | ניהול לקוחות ורכש: מחירים, מסמכים, בדיקה כפולה, רמזור חתימות | נתנאל + ניצן | שבועיים–שלושה |
| 3 | לוגיסטיקה + אפליקציית שדה מובייל לזמיר והלל | זמיר + הלל + נורית | שבועיים |
| 4 | דוחות, תעודת אחריות, סיכום פרויקט שיווקי, לוח בקרה לאשר | נתנאל + אשר | שבוע–שבועיים |
| סה״כ | מערכת מלאה ופועלת |  | 8–10 שבועות |

סיכום — למה כדאי לאשר? מערכת מותאמת ייעודית לפיברטק — לא פתרון גנרי שמצריך התאמות אינסופיות עלות שוטפת של ₪286/חודש לעומת ₪125,000–₪200,000 לפיתוח חיצוני בנייה מדורגת — כל שלב מביא ערך מיידי, לא צריך לחכות לסוף אפליקציית שדה פשוטה ונגישה — ללא עקומת למידה לזמיר ולהלל

נתנאל  |  פיברטק תשתיות  |  מרץ 2026