פיברטק תשתיות

מערכת ניהול ושליטה תפעולית

אפיון מלא — מרץ 2026

| 10 שלבי תהליך מכוסים במלואם | 8 משתמשים גישה מותאמת לכל תפקיד | ₪719 / חודש עלות תשתית שוטפת |
| --- | --- | --- |

1. הבעיה שאנחנו פותרים

פיברטק מנהלת תהליך מכירה ותפעול מורכב הכולל 10 שלבים — משלב הפגישה עם היזם ועד פרסום סיכום פרויקט שיווקי. היום, חלק גדול מהניהול מתבצע ב-SAP שאינו מספק את הרזולוציה הנדרשת, ובכלים מפוזרים כמו אקסל וואטסאפ.

הבעיות המרכזיות

| בעיה | השפעה על העסק |
| --- | --- |
| ניהול מחירים ידני — אומדן, מחיר קבלן, מחיר ריאלי | סיכון לחוסר עקביות ולחשיפה מול לקוחות |
| אין השוואה אוטומטית בין הצעת מחיר לפרפורמה של אמיבלו | טעויות בכמויות ומפרטים עלולות לעלות ביוקר |
| מסמכים, שרטוטים וחתימות מנוהלים בנפרד | אובדן זמן, קשה לאתר מה חסר |
| שירות שדה עובד עם ניירות וצ׳קליסטים ידניים | תיעוד לקוי, קשה לעקוב אחרי תקלות |
| ניתוח נתונים מפוזר — אין מקום אחד לכל המידע | קשה לקבל החלטות מבוססות מידע |

2. הפתרון — מה אנחנו בונים

מערכת ניהול ייעודית לפיברטק שמלווה כל פרויקט בכל אחד מ-10 השלבים, מוודאת שהכל תקין, ומאפשרת לכל חבר צוות לראות בדיוק מה הסטטוס ומה נדרש ממנו.

העיקרון המרכזי: המערכת לא רק שומרת מידע — היא מתריעה כשמשהו חסר, משווה בין נתונים אוטומטית, ומייצרת מסמכים בלחיצת כפתור.

4 מודולים — לפי שלבי התהליך

מודול 1 — ניהול לקוחות וקדם-מכרז ¦ שלבים א׳–ב׳

- קשרים משולשים: יזם × מתכנן × קבלן — תיקייה מלאה לכל גורם

- מאגר מחירים חכם: אומדן מנופח (40%) מול מחיר ריאלי, היסטוריה לכל לקוח

- מחולל מסמכים טכניים ותנאי סף למכרז — בלחיצת כפתור

- צינור שיווקי: 10–15 לידים במקביל עם סטטוס ברור

מודול 2 — רכש ומול-ספק ¦ שלבים ג׳–ד׳

- בדיקה כפולה אוטומטית: השוואה בין הצעת מחיר לפרפורמה של אמיבלו

- התראת מחיר חכמה: המערכת מתריעה כאשר אותו לקוח קיבל הצעה למוצר דומה בסכום שונה בעבר

- ניהול המכלה: משקלים, נפחים, דגשי פריקה בטוחה בישראל

- רמזור חתימות: מקדמה / מפרט / פרפורמה — בירוק או אדום

- ניהול ישיבה פנימית דיגיטלית: הנדסה + ייבוא + שדה + משרד

מודול 3 — לוגיסטיקה ושירות שדה ¦ שלבים ה׳–ז׳

- רשימת אריזה דיגיטלית לכל מכולה + ניתוב: ישירות לאתר או למפעל

- אפליקציית מובייל לשירות שדה: צ׳קליסטים, תמונות, חתימות — ללא ניירות

- תיעוד חריגות ותקלות עם תמונה ומיקום גיאוגרפי

- מעקב מכולות ואוניות — מהמפעל בחו״ל עד האתר בישראל

- עבודה גם ללא אינטרנט — מסתנכרנת כשחוזרים לכיסוי

מודול 4 — סיכום, אחריות ושיווק ¦ שלבים ח׳–י׳

- מחולל דוח גמר אוטומטי: נתוני שטח + תמונות + בדיקות אטימות

- תעודת אחריות מעוצבת — נוצרת אוטומטית עם סיום הפרויקט

- מנוע סיכום פרויקט: שואב נתונים, תמונות ומספרים מהפרויקט

- לוח בקרה מנהלי לאשר — מדדי ביצוע בזמן אמת

3. דמו המערכת — 4 מסכים

הדמו מעוצב כאפליקציה עם תפריט תחתון לניווט בין המסכים — כמו אפליקציה אמיתית.

| מסך | מה רואים |
| --- | --- |
| 🏠 בקרה | KPI — פרויקטים פעילים, התראות דחופות, סטטוס צוות |
| 📋 פרויקט | ציר זמן 10 שלבים, סטטוס בזמן אמת, חתימות ומסמכים |
| 📊 שיווק | צינור לידים אינטראקטיבי — הכרות / מסמכים / מכרז / מו״מ |
| 👷 שדה | אפליקציית זמיר — צ׳קליסטים אינטראקטיביים, צילום, חתימת קבלן |

4. גישת הצוות — מי רואה מה

| שם | תפקיד | גישה עיקרית במערכת |
| --- | --- | --- |
| נתנאל | מנהל + שיווק | הכל — תמונת מצב כוללת, צינור שיווק, התראות |
| אשר | בעלים | לוח בקרה מנהלי, רווחיות, סטטוס פרויקטים |
| הלל | הנדסה + שדה | פרטים טכניים, שרטוטים, אישור דוחות שדה |
| זמיר | שירות שדה | אפליקציית מובייל — צ׳קליסטים, תמונות, חתימות |
| ניצן | משרד + תפ״י | הזמנות, מסמכים, תיאומים, רמזור חתימות |
| נורית | יבוא | מכולות, אוניות, מסמכי נמל, רשימת אריזה |
| יגאל | כספים | תשלומים, שיקים, חשבוניות, התראות פתיחה |
| עאמר | ייצור מפעל | הזמנות ייצור אביזרים, סטטוס ייצור מפעל |

5. עלויות

5.1 תשתית טכנולוגית — עלות שוטפת חודשית

| שירות | שימוש | עלות חודשית |
| --- | --- | --- |
| Supabase Pro | מסד נתונים — זיכרון המערכת | ₪93 |
| Make.com Core | אוטומציות וחיבורים בין מודולים | ₪39 |
| DocuSign (תשלום שנתי) | חתימות דיגיטליות | ₪37 |
| Microsoft 365 | שרטוטים, מייל, תיאומים | כבר קיים |
| Vercel (אחסון) | אחסון האפליקציה בענן | חינמי |
| קלוד מקס 5x (פיתוח) | כלי בינה מלאכותית לפיתוח שוטף | ₪550 |
| סה״כ חודשי |  | ₪719 |

5.2 עלות פיתוח — בנייה ראשונית

| שלב פיתוח | משך זמן | עלות קלוד | חלופה: מפתח |
| --- | --- | --- | --- |
| שלב 1 — יסודות | שבוע–שבועיים | ₪73 | ₪15,000+ |
| שלב 2 — ניהול לקוחות ורכש | שבועיים–שלושה | ₪73 | ₪35,000+ |
| שלב 3 — לוגיסטיקה + אפליקציית שדה | שבועיים | ₪73 | ₪50,000+ |
| שלב 4 — דוחות ולוח בקרה לאשר | שבוע–שבועיים | ₪73 | ₪25,000+ |
| סה״כ פיתוח (8–10 שבועות) | ~10 שבועות | ~₪300 | ₪125K–₪200K |

6. תוכנית עבודה

| שלב | מה בונים | מי מעורב | זמן |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | יסודות: מסד נתונים + כניסות + מבנה פרויקטים + צינור שיווקי | נתנאל + קלוד | שבוע–שבועיים |
| 2 | ניהול לקוחות ורכש: מחירים, מסמכים, בדיקה כפולה, רמזור חתימות | נתנאל + ניצן | שבועיים–שלושה |
| 3 | לוגיסטיקה + אפליקציית שדה מובייל לזמיר והלל | זמיר + הלל + נורית | שבועיים |
| 4 | דוחות, תעודת אחריות, סיכום שיווקי, לוח בקרה לאשר | נתנאל + אשר | שבוע–שבועיים |

7. תשתית טכנולוגית

| שירות | תפקיד במערכת | סטטוס |
| --- | --- | --- |
| Supabase | מסד נתונים — כל המידע של המערכת | ✅ פעיל ומחובר |
| Vercel | אחסון האפליקציה בענן | ✅ פעיל |
| Make.com | אוטומציות וחיבורים בין מודולים | ⏳ בתכנון |
| DocuSign | חתימות דיגיטליות על חוזים ומפרטים | ⏳ בתכנון |
| Google Drive | מסמכים ושרטוטים | ✅ פעיל |

סיכום — למה כדאי לאשר?

- מערכת מותאמת ייעודית לפיברטק — לא פתרון גנרי שמצריך התאמות אינסופיות

- עלות שוטפת של ₪719/חודש לעומת ₪125,000–₪200,000 לפיתוח חיצוני

- בנייה מדורגת — כל שלב מביא ערך מידי, לא צריך לחכות לסוף

- אפליקציית שדה פשוטה ונגישה — ללא עקומת למידה לזמיר ולהלל

- מסד נתונים פעיל ובנוי ב-Supabase — מוכן להתחבר

נתנאל  |  פיברטק תשתיות  |  מרץ 2026