יש "לדרוס" שורה זו ולהעתיק לפה את הטבלה מטופס B-07 , ע"פ מספר ושם הפרויקט

- המטרה

  - לוודא מול הקבלן הזכיין טרם בצוע, ולפרט בפניו , את כול שלבי מערך האיכות והנספחים  הנלווים לו

    - נשוא פרויקט זה, כגון :

      - שלבי - הנעה / הדרכה / הפיילוט / הפקוח שוטף / דו'ח סיום / דו'ח גמר / ת' אחריות

      - נספחים רלוונטיים - הטפסים / הנספחים / המפרטים,  הקשורים לפרויקט זה

      - משמעות הפיילוט הנדרש , בכול עבודה שהיא עם GRP !!!

      - סוג הבדיקות בכלל הנדרשות לפרויקטי GRP לרבות הטפסים המתאימים  ( בכפוף לעניין וסוג פרויקט ) - כמפורט :

        - סטייה זוויתית / סטייה צידית / דפורמציה / הידוק מצע עוטף / הנחת שתית / בדיקות מחבר / בדיקות אטימות קטע / בדיקת תמיכות בהתאם לקו / בדיקת הקו בתום הפרויקט זו חובה לקבלת אחריות לקו, מעבר לאלה הנזכרות .

| מס | תיאור | הבהרות |
| --- | --- | --- |
|  | ## על הקבלן / הזכיין המבצע – לקבל עותק מטופס ההדרכה והתנעה ועליו לחתום בשמו המלא ובפרטיו המלאים. | ### אם החתימה על טופס ההדרכה וההתנעה ### הקבלן מצהיר שכול אשר נאמר בו, והוסבר לו ... ברור לו ועליו לבצע כול אשר הוּרה לו, בו !!! ### והוא הקבלן אף קרא את כול סעיפי ההדרכה ... במהלכה !!! |
|  | ## ההובלה לאתר הקבלן / תעשה מהנמל ו/או מאתרנו, מטעמו, בהדרכתנו לאופן פריקת הצינורות באתרו. הפריקה בפועל תעשה, ע"י רצועה רחבה ופיזורו באתר. בכפוף לטופס הפריקה – 141 B, שמבטיח שהכול התקבל תקין וכמוזמן עי' הלקוח . |  |
|  | ## יש לוודא ולהבהיר לקבלן המבצע – שהכנת האתר לקבלת הצנרת לקראת דחיקה, חייב להיעשות טרם קבלת הצנרת !!! ולעבור אישור עי' צוות שירות שדה שלנו | ### אחסנת צנרת באתר תבוצע או במארז הצנרת במשלוח המגיע עם מארז עץ או אחסנת הצנרת על גבי משטח ישר על גבי לוחות עץ. |
|  | ## בדיקת צנרת – מחברים, אטמיה, נק' הדייס, תתבצע עם קבלת הסחורה. חתימת הקבלן על תעודת משלוח וטופס פריקה, תאשר קבלת הסחורה ללא כל פגם. | ### במידה ונתגלה פגם במוצר יש להודיע מיידית לשרות שדה. פגמים שיתגלו מאוחר מיום המשלוח יחויב הקבלן בתיקונם |
|  | ## באחריות הקבלן לבדוק כל צינור ולוודא שוב, את שלמות הצינור במידותיו כשם שהוזמן - המחבר , האטמים בו, ונקודות הדייס, לפני הורדת הצינור לפיר הדחיקה. | ### צינור חשוד או פגום יונח בצד האחסנה ויידרש טיפול של שרות שדה |
|  | ## פריקה של צינור תמיד יבוצע אך ורק ע"י רצועת הרמה וכמו כן באמצעות משאית פלטה עם מנוף המותאמת למשקל הצינור ולא שום אמצעי אחר. |  |

  - טרם בצוע ישיבת התנעה – נדרשת ישיבה מקדימה פנימית במפעלינו, של מערכת השיווק + מערך שירות השדה

    - שכול הפרטים הנדרשים לבצוע פרויקט זה, הנוגעים אלינו והמפורטים כאן - אכן מתקיימים / קיימים

- מידע חשוב בשלב ההנעה וההדרכה , לביצוע הדחיקה לפי הסעיפים המופיעים בטבלה מטה – שיש להציגו / להעבירו לקבלן הזכיין :

| הנחיות והגדרות צנרת בשלב ההנעה של הפרויקט |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מס' | תאור הבדיקה | ערך | הערות |
| 2.1 | שם הפרויקט : |  |  |
| 2.2 | שם הקבלן: |  |  |
| 2.3 | בדיקת תוואי מתוכנן 2.3.1 אין זה נושאה השייך לנו, אך רצוי לאזכר זאת לקבלן בשלב זה |  |  |
| 2.4 | כוחות דחיקה נדרשים לפי נתוני הפרויקט וההזמנה אלינו 2.4.1 אין זה נושאה השייך לנו, אך רצוי לאזכרו לקבלן, בשלב זה סעיף זה נדון ביוזמת הקבלן בראשית המו'מ בינינו, ההזמנה בוצע בכפוף לסעיף זה – לפי דרישת הקבלן . |  |  |
| 2.5 | כוח דחיקה מותר עפ'י יצרן צינור המוזמן נושאה זה נידון בשלב – טרום ההזמנה אלינו, אך מחודד בשלב זה, ואינו באחריותנו במעמד זה |  |  |
| 2.6 | כוח דחיקה מקסימלי של המכונה הדוחקת 2.6.1 נושאה זה נידון בשלב – טרום ההזמנה אלינו, אך מחודד בשלב זה, ואינו באחריותנו במעמד זה. |  |  |
| 2.7 | אחסנת צנרת לוודא צנרת מונחת על גבי תושבות עץ או תלולית עפר – אחרי שעברה אישור תקינות חתום, בעת קבלה, מצד המשתמש בטופס – 141-B |  |  |
| 2.8 | הנחיות לקבלן לבדיקת הצנרת לקראת הדחיקה לרבות המחבר, האטמים, נק הדאייס :- בדיקות צנרת המורדת לפיר דחיקה בדיקה חזותית של הצינור והקפדה על קצוות הצנרת. בדיקת נוכחות אטם ובדיקת שלמות האטם, במחבר GRP, וגם נירוסטה בדיקת שלמות המחבר : שרוול GRP או נירוסטה. בדיקת שלמות נק' הדאייס ומיקומם הנכון |  |  |
| 2.9 | לוודא מראש טרם הזמנת הטובין ... שאורך המחבר על הצינור ,יתאים לאורך הקליברציה ולמתקן הדחיקה. במעמד זה עניין זה מחודד שוב |  |  |
| 2.10 | הקבלן נדרש לבדוק, את ראש מתקן הדחיפה המתכתי המחובר לבוכנות: 2.9.1 נושאה זה נידון בשלב – טרום ההזמנה אלינו, אך מחודד בשלב זה, ואינו באחריותנו במעמד זה |  |  |
| 2.11 | הנחיות הרכבת צינור נושאה זה נידון בשלב – טרום ההזמנה אלינו, אך מחודד בשלב זה, ואינו באחריותנו במעמד זה |  | שימוש בצינור ראשון עם דסקת עץ. |
| 2.18 | להציג ולהעביר לידי הקבלן את כול דרישותינו הקשורות במערך האיכות נשוא פרויקט זה |  | כול - הנספחים / המפרטים / הרלוונטיים הקשורים בפרויקט זה – לרבות הוראות בצוע ווידוא אטימות הקו ואישורו מצדנו !!! |
| 2.19 | בטיחות בכול נושאי בטיחות בעבודה נדרוש את אישורו של איש הבטיחות מטעם הקבלן, לנוכחותנו ואופן עבודתנו באתר , מראש , כול שכן טרם הגעת צוות הבצוע שלנו לאתר עבודת הקבלן |  |  |
| 2.20 | אין לבצע עבודות מיוחדות ו/או הקשורות בהתקנת אביזרים ללא נוכחותנו – ואישורו של איש הבטיחות מטעם הקבלן |  |  |

הערות לקבלן הזכיין / המבצע  באתר הפרויקט

- נוכחותנו בשטח, לבצוע עבודות הקבלן - בכלל, והמיוחדות – בפרט, כגון :-

  - בדיקת אטימות מחבר / בדיקה הידרוסטטית / בדיקה בלחץ אוויר נמוך

  - או – בצוע כול עבודה חריגה אחרות

    - חייבת להיות מתואמת איתנו מראש -  לפחות 24 שעות קודם לכן

- שימו לב

  - ללא תאום אחראי שכזה מצדכם מראש, כנזכר – 24 ש' קודם לבצוע עבודתכם

    - בהחלט יכול להיות מצב שלא נגיע לאתר העבודה המבוקש בעתו

  - כול תחילת פרויקט דחיקה, ראשית העבודה, שתעשה באתר הפרויקט שלא בנוכחותנו – לא תאושר מצדנו !!!

הערות:

- מסירת טופס הדרכה/התנעה זה בחתימתו של איש שרות שדה של פיברטק, מחייב את הקבלן או לנציג מטעמו (בחתימתו או שלא בחתימתו), על אופן ביצוע דחיקת והטיפול בצנרת שלנו, ע"פ ההדרכה שקיבל מאיש שרות שדה של פיברטק. - עם קבלת טופס הדרכה/התנעה זה, בחתימתו של איש שרות שדה, הקבלן הזכיין / המבצע - נושא באחריות מלאה על ביצוע העבודה הקשורה בכול מרכולתנו נשוא פרויקט זה, כלפי כל גוף ו/או אדם ו/או ישות משפטית ו/או צד ג' כלשהו בנוגע לעבודה ו/או צינור נשוא הבדיקה ולא תישמע ממנו כל טענה על כך. - מסירת תעודת גמר ואחריות מטעמה של פיברטק, מותנה בביצוע טסט ע"י הקבלן, בהתאם להנחיות המתכנן ובנוכחות איש שרות שדה פיברטק, ובכפוף לכול המידע הקשיח והדיגיטלי שליווה את הפרויקט בראשיתו ובמהלכו , המהווה חלק בלתי נפרד הימנו!!!

. הערות כלליות:
1* במסגרת הבדיקות נכללים רק אותם הקטעים אשר היו הגלויים לעין ונבדקו אקראית על ידינו בעת הפקוח באתרכם 
2* פיקוח שרות השדה הינו לצורך שירות בלבד ואין בה כדי לחייב את החברה ו/או מי מטעמה בקשר ו/או בנוגע לעבודת נשוא הבדיקה ,חלקם או  כולם.   הבדיקה הינה נקודתית לביצוע ואין היא מתייחסת לקטע אחר ו/או לחלק אחר מלבד מיקום הבדיקה. הקבלן נושא באחריות מלאה 
 כלפי כל גוף ו/או אדם ו/או ישות משפטית ו/או צד ג' כלשהו בנוגע לעבודה ו/או צינור נשוא הבדיקה ולא תישמע ממנו כל טענה על כך.
3* עבודת הדחיקה  באתר הלקוח, בראשיתה, נעשתה בליווי שירות שדה של פיברטק, להבטחת תקינות הטיפול בצנרת כנדרש על ידי הקבלן.

4* הקבלן מתחייב להשגיח משך כול הפרויקט, על כול תו תג ופסיק, שהכול יעשה בכפוף > להדרכתנו לעניין מרכולתנו - טרם בצוע עבודת הדחיקה

4* יש לציין ולהדגיש ולהבהיר לזכיין / לקבלן שוב - שאין בפיקוח שירות שדה שאנו מעניקים, כדי להחליף את אחריותו הבלתי מחולקת של הקבלן, על בצוע עבודת דחיקת  הצנרת וחיבורה למחבריה,  כשם שהובהר כבר במהלך הדרכתנו. יש לזכור שהצנרת והמחברים המסופקים על ידינו , לרבות נקודות הדאייס, נבדקים טרם הספקתם 1:1 ב-100%, כאשר כול האטמים במחבר מצויים ומקובעים במקומם ונראים לכול עין !!!

5* במידה ומתגלית תקלה בצנרת הדחיקה, היא נובעת מאי שימת לב מספקת בעת העבודה מצד הקבלן / המבצע . אנו מבהירים שאין מתפקידו של מערך הפקוח שלנו - לשמור על אופן בצוע הקבלן המבצע - על כול צעד ושעל, אין אנו בודקים כול פעולה של הקבלן המבצע או כול חיבור צינור למחבר בעת דחיקתו. , זה תפקידו הבלתי מחולק של הקבלן המבצע כאמור.

| המשתתפים בישיבה הנסקרת : | השם המלא | חתימה: |
| --- | --- | --- |
| מטעם היזם : |  |  |
| - מנהל הפרויקט |  |  |
| - המפקח |  |  |
| - המתכנן |  |  |
| - מהנדס |  |  |
| מטעם הקבלן הראשי / הזכיין |  |  |
| - מנהל הפרויקט |  |  |
| - מהנדס |  |  |
| - נציג קבלן משנה |  |  |
| מטעם פיברטק |  |  |
| - מנהל שירות שדה |  |  |
| - שיווק |  |  |
| - מח' הנדסה של המפעל |  |  |

* הנוכחים בעת – ההתנעה / ההדרכה / הפיילוט – הינם מטעם הקבלן הזכיין / הקבלן המבצע, לקראת בצוע    הפרויקט – ומאשרים בנוכחותם ואף בחתימתם – שכול המוסבר והמוצג על ידינו במסגרת מפגש זה ברור להם

ובמידה והיו להם שאלות – הכול הובהר במהלך פגישה זו .

* בעת מפגש זה, הובהר לנוכחים – שעותק מהמוסבר  יישלח אליהם במייל .

* ברור ומוסכם על הקבלן הזכיין / המבצע והנוכחים מטעמו – שהמוסבר / המובהר מחייב אותם לאורך כול                   הפרויקט, ונוכחותם מאשרת את המוסבר / מובהר על ידינו – בין אם חתמו או לא על הטופס הנ"ל .

* למרות הנסקר – בקשתנו לחתום על טופס זה – בהתאמה לפריטי המשתתפים .

תאריך - ביצוע מפגש ההתנעה וההדרכה ...........................

מקום - ביצוע מפגש ההתנעה  וההדרכה ...........................

| תפוצה : | השם המלא | אישור ההפצה : |
| --- | --- | --- |
| מטעם היזם : |  |  |
| - המנכ"ל |  | ☐ |
| - המהנדס/ת |  | ☐ |
| - הפרויקטור |  | ☐ |
| - המפקח |  | ☐ |
| - המתכנן |  | ☐ |
| מטעם הקבלן הראשי / הזכיין |  |  |
| - המנכ"ל / הבעלים |  | ☐ |
| - מנהל הפרויקט |  | ☐ |
| - מהנדס |  | ☐ |
| - נציג קבלן משנה |  | ☐ |
| מטעם פיברטק |  |  |
| - מנהל שירות שדה |  | ☐ |
| - שיווק |  | ☐ |
| - מח' הנדסה של המפעל |  | ☐ |